14/01/2018

**ID Opera: 20 – Grupo 1**

[Almagro Martos, Héctor](https://github.com/HectorAlmagro)  
[Calbet González, María Victoria](https://github.com/VictoriaCalbet)  
[González González, Juan Pablo](https://github.com/JuanpaG94)  
[Rodríguez Aguilar, Daniel](https://github.com/danrodagu)  
[Sánchez Paredes, Juan Carlos](https://github.com/juasanpar)  
[Vázquez Zambrano, Pablo](https://github.com/Silverath)

**almacenamiento de votaciones**

**Diario de grupo**

Enlaces de interés:  
<https://pypi.python.org/pypi/almvotes/1.0> - URL de PyPi que contiene la librería  
<https://github.com/Proyecto-EGC-G1/Almacenamiento-Votos-EGC-G1> - Repositorio de GitHub  
<http://opera.eii.us.es/egc/public/trabajo/ver/id/93> - Portal Ópera de nuestro grupo

Índice

[1. Miembros del grupo 2](#_Toc502770630)

[2. Dedicación de los miembros del grupo 2](#_Toc502770631)

[3. Tabla de tiempos 2](#_Toc502770632)

# Miembros del grupo

Almagro Martos, Héctor  
Calbet González, María Victoria  
González González, Juan Pablo  
Rodríguez Aguilar, Daniel  
Sánchez Paredes, Juan Carlos  
Vázquez Zambrano, Pablo

# Dedicación de los miembros del grupo

|  |  |
| --- | --- |
| Miembro | Dedicación (1-5) |
| Héctor Almagro Martos | 5 |
| María Victoria Calbet González | 5 |
| Juan Pablo González González | 5 |
| Daniel Rodríguez Aguilar | 5 |
| Juan Carlos Sánchez Paredes | 5 |
| Pablo Vázquez Zambrano | 5 |

# Tabla de tiempos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Tiempo (min) | Miembro | Actividad | Comentarios |
| 10/10/17 | 20 | Todos | Reunión | Reunión para la creación del grupo. |
| 19/10/17 | 120 | M. Victoria Calbet  Daniel Rodríguez  Juan Carlos Sánchez  Pablo Vázquez | Clase | Deliberación en clase sobre los posibles proyectos a desarrollar. |
| 26/10/17 | 120 | M. Victoria Calbet  Juan Carlos Sánchez | Clase | Selección definitiva del proyecto |
| 26/10/17 | 15 | Todos | Coordinación | Inscripción del grupo en Opera. |
| 08/11/17 | 90 | M. Victoria Calbet  Juan Pablo González  Daniel Rodríguez  Pablo Vázquez | Reunión | Reunión para decidir que tipo de lenguaje usaríamos, la máquina virtual y el entorno de trabajo. |
| 13/11/17 | 15 | Todos | Coordinación | Conversaciones WhatsApp para decidir las características de la máquina virtual. |
| 16/11/17 | 120 | Pablo Vázquez | Clase | Selección del coordinador del equipo. |
| 20/11/17 | 90 | Todos | Coordinación | Conversaciones WhatsApp donde se habla sobre el contenido a entregar en el Milestone 1. |
| 22/11/17 | 90 | Pablo Vázquez | Reunión | Primera reunión grupal de coordinadores. |
| 23/11/17 | 60 | M. Victoria Calbet  Juan Pablo González  Daniel Rodríguez  Pablo Vázquez | Reunión | Reunión grupal para la toma de decisiones y rellenar la plantilla del documento a entregar para el Milestone 1. |
| 23/11/17 | 120 | M. Victoria Calbet  Juan Pablo González  Daniel Rodríguez  Pablo Vázquez | Milestone | Defensa Milestone 1. |
| 24/11/17 | 120 | Todos | Reunión | Reunión grupal vía Hangouts en la cual decidimos los requisitos funcionales y propuestas de mejoras para nuestro proyecto. |
| 03/12/17 | 90 | Héctor Almagro  Daniel Rodríguez  Juan Carlos Sánchez  Pablo Vázquez | Reunión | Reunión grupal vía Hangouts en la cual se decidió como hacer una API con Django. |
| 04/12/17 | 200 | Todos | Investigación | Investigar sobre realizar una API en Django |
| 05/12/17 | 45 | Pablo Vázquez | Construcción | Construcción del espacio de trabajo. |
| 05/12/17 | 15 | Pablo Vázquez | Incidencias | Gestión de incidencias. |
| 07/12/17 | 120 | M. Victoria Calbet | Clase | Explicación sobre los Milestone 2 y 3. |
| 09/12/17 | 150 | Todos | Coordinación | Conversaciones WhatsApp sobre el reparto de tareas. |
| 10/12/17 | 120 | Juan Carlos Sánchez | Programación | Crear la API en Django. |
| 11/12/17 | 15 | Todos | Coordinación | Conversaciones WhatsApp sobre la elección del día de la defensa para el Milestone 3. |
| 12/12/17 | 75 | Juan Pablo González  Daniel Rodríguez  Pablo Vázquez | Reunión | Reunión para realizar el documento con la información necesaria para el Milestone 2. |
| 12/12/17 | 90 | M. Victoria Calbet | Documentación | Presentación del Milestone 2, versión no definitiva. |
| 13/12/17 | 30 | M. Victoria Calbet | Documentación | Presentación del Milestone 2, versión definitiva. |
| 13/12/17 | 45 | Juan Pablo González | Preparación | Ensayo de la presentación del Milestone 2. |
| 13/12/17 | 90 | Héctor Almagro  Juan Carlos Sánchez | Programación | Mejora del modelo proporcionado por el grupo de Integración. |
| 14/12/17 | 5 | Juan Pablo González | Documentación | Pequeño cambio en la presentación del Milestone 2. |
| 14/12/17 | 120 | M. Victoria Calbet  Juan Pablo González  Daniel Rodríguez  Pablo Vázquez | Milestone | Presentación del Milestone 2. |
| 14/12/17 | 25 | Todos | Coordinación | Conversaciones WhatsApp para hacer un pre reparto de tareas. |
| 15/12/17 | 60 | Juan Carlos Sánchez | Programación | Añadir al proyecto los nuevos modelos dados por integración. |
| 16/12/17 | 90 | Juan Carlos Sánchez | Programación | Resubida de código y conexión de Django con Xampp. Cifrado en el código. |
| 16/12/17 | 35 | Todos | Coordinación | Conversaciones WhatsApp para hacer el reparto definitivo de las tareas. |
| 17/01/18 | 20 | Pablo Vázquez | Incidencias | Creación de las tareas con su asignación, prioridad y estado en el cuál se encuentra. |
| 17/12/17 | 15 | Juan Carlos Sánchez  Pablo Vázquez | Programación | Resubida de código. |
| 17/12/17 | 60 | M. Victoria Calbet | Programación e Investigación | Método para realizar la restricción de las votaciones según la fecha del voto. |
| 17/12/17 | 5 | M. Victoria Calbet | Corrección | Corrección en la restricción de la fecha. |
| 17/12/17 | 45 | Pablo Vázquez | Documentación | Rellenar la plantilla del documento a entregar en el Milestone 3. |
| 18/12/17 | 60 | M. Victoria Calbet  Juan Pablo González  Daniel Rodríguez  Juan Carlos Sánchez  Pablo Vázquez | Milestone | Defensa del Milestone 3. |
| 18/12/17 | 30 | Pablo Vázquez | Documentación | Documento para la gestión de incidencias y código. |
| 25/12/17 | 30 | Todos | Coordinación | Conversaciones WhatsApp para decidir reunión de grupo. |
| 28/12/17 | 15 | Todos | Coordinación | Conversaciones WhatsApp para la selección de la defensa para el Milestone 4. |
| 30/12/17 | 120 | Todos | Reunión | Reunión para realizar el reparto de tareas previo a la defensa del Milestone 4. |
| 03/01/18 | 15 | Juan Carlos Sánchez | Incidencias | Creación de las tareas con su asignación, prioridad y estado en el cuál se encuentra. |
| 03/01/18 | 125 | Juan Carlos Sánchez | Programación | Creadas excepciones, actualizar modelos y corregidos errores. |
| 03/01/18 | 250 | Daniel Rodríguez  M. Victoria Calbet | Investigación | Investigar sobre Travis y cómo emplearlo en nuestro proyecto. |
| 03/01/18 | 130 | Daniel Rodríguez  M. Victoria Calbet | Automatización | Usar Travis con el proyecto para automatizarlo. |
| 03/01/18 | 60 | Juan Carlos Sánchez | Programación | Corregidos errores. |
| 04/01/18 | 60 | Pablo Vázquez | Programación e Implementación | Implementación de cifrado RSA. |
| 04/01/18 | 20 | Victoria Calbet | Incidencias | Creación de las tareas, asignación, prioridad y estado en el cuál se encuentra. |
| 07/01/18 | 5 | Juan Carlos Sánchez | Incidencias | Creación de una tarea con su asignación, prioridad y estado en el cuál se encuentra. |
| 07/01/18 | 140 | Juan Carlos Sánchez | Programación | Añadidos casos de pruebas, cambios en funciones, excepciones y modulo para usar como librería. |
| 08/01/18 | 120 | Héctor Almagro | Pruebas | Creación de test. |
| 08/01/18 | 100 | Héctor Almagro | Programación y pruebas | Función de verificar voto único y realizado el correspondiente test. |
| 09/01/18 | 185 | Daniel Rodríguez | Programación | Automatización de la construcción en Travis. |
| 09/01/18 | 185 | Victoria Calbet | Programación | Automatización de la construcción en Travis. |
| 10/01/18 | 35 | Daniel Rodríguez | Programación | Corregido errata y nuevos cambios en Travis. |
| 10/01/18 | 50 | Juan Pablo González | Investigación | Automatización de entrega y despliegue |
| 11/01/18 | 120 | Victoria Calbet  Daniel Rodríguez  Pablo Vázquez | Clase | Explicación de la defensa del Milestone 4. |
| 11/01/18 | 215 | Victoria Calbet  Daniel Rodríguez | Programación e investigación | Nuevos cambios y correcciones de erratas, scripts y código para el correcto funcionamiento de la automatización de la construcción. |
| 12/01/18 | 165 | Todos | Reunión | Reunión para comprobar qué queda por hacer y preparación de la defensa. |
| 12/01/18 | 120 | Juan Carlos Sánchez Juan Pablo González  Pablo Vázquez | Programación | Implementación y correcciones sobre el cifrado del sistema (RSA) |
| 13/01/18 | 60 | Juan Pablo González | Documentación | Redacción del documento del proyecto |
| 13/01/18 | 30 | Héctor Almagro | Documentación | Revisión de las actas de reunión |
| 14/01/18 | 350 | M. Victoria Calbet  Juan Pablo González  Daniel Rodríguez  Juan Carlos Sánchez  Pablo Vázquez | Documentación | Redacción del documento del proyecto |
| 14/01/18 | 180 | Pablo Vázquez | Programación | Subida de la librería a PyPi |
| 14/01/18 | 120 | Juan Carlos Sánchez  Daniel Rodríguez | Programación | Correcciones en Travis CI |
| 14/01/18 | 120 | Todos | Revisión | Revisión de todo el proyecto de cara a la entrega |
| 14/01/18 | 15 | Todos | Entrega | Entrega del proyecto (Milestone 4) |